CIERRE DE SESIÓN — SYNTIweb

Fecha: 17 Mar 2026  |  Rama: main  |  Duración: ~6h tarde

⚠ CONTEXTO CRÍTICO: 5 clientes beta esperando. Lanzamiento NO es opcional. Cada tarea pendiente bloquea ingresos reales.

# 1. COMPLETADO EN ESTA SESIÓN

## 1.1 SEO Marketing — syntiweb.com

- layout.blade.php: @stack('seo') + meta base (og:locale, og:site_name, twitter:card, canonical)

- 7 páginas con @push('seo') único: index, studio, food, cat, planes, about, contacto

- SitemapController.php + ruta /sitemap.xml — páginas estáticas con priority/changefreq

- public/robots.txt — Allow:/ Disallow:/admin,/dashboard,/api — Sitemap: https://syntiweb.com/sitemap.xml

## 1.2 Mobile Audit Marketing

- Blobs decorativos (blur-3xl) eliminados de 6 archivos de sections — shadow derecho resuelto

- 7 grids corregidos a mobile-first (grid-cols-1 base + sm:/md:/lg: prefix)

## 1.3 Demo SYNTIcat — Nova Store (tenant_id=17)

- Tenants basura eliminados: urbanstore, tecnofix, donaz, sintiburguer (IDs 13-16)

- Tenant creado: subdomain=novastore, blueprint=cat, plan_id=4 (cat-vision)

- 12 productos en 4 categorías: Damas / Caballeros / Electrónicos / Accesorios

- image_url asignada con Unsplash (600px, q=80) para los 12 productos

- TenantCustomization creada: theme_slug=default, hero_layout=split, CTA, about_text

## 1.4 Bug hamburger catalog.blade.php

- Rollback aplicado: md:hidden removido del contenedor synti-hamburger-trigger

- sc-cat-backdrop movido dentro del div relative flex-shrink-0 (era línea 278, ahora 251)

- sc-cat-dropdown: posición corregida a absolute left-0 top-full, anclado al botón

# 2. PENDIENTES — ORDENADOS POR IMPACTO

## TAREA A — catalog.blade.php: 3 bugs abiertos

| Bug 1 | Modal carrito: botón Cancelar y X no cierran el sc-data-modal. Buscar onclick en esos elementos y verificar que llaman closeDataModal() o equivalente. |
| --- | --- |
| Bug 2 | Modal producto (sc-pm-overlay): aparece como pie de página en desktop. Necesita align-items:center y justify-content:center en el overlay — verificar CSS .sc-pm-overlay. |
| Bug 3 | Sombra gris lateral derecha en mobile: buscar box-shadow en sc-drawer y elementos laterales — reducir o eliminar sombra lateral. |

## TAREA B — Long press hamburger: cambiar 800ms → 3000ms

- ARCHIVO: resources/views/landing/templates/catalog.blade.php

- BUSCAR: setTimeout(() => { openSyntiPanel() — CAMBIAR 800 por 3000

## TAREA C — Demo SYNTIfood

- Tenant tortas (Pastelería Dulce Rosa) ya existe con blueprint=food

- Revisar productos actuales: App\Models\Product::where('tenant_id', [id_tortas])->count()

- Si vacío: inyectar productos demo tipo pastelería/repostería con image_url Unsplash

## TAREA D — Demo SYNTIstudio

- Crear tenant blueprint=studio para un negocio de servicios (ej. servicepro ya existe)

- Verificar servicios, about, hero, CTA cargados correctamente

## TAREA E — Links 'Ver demo' en marketing

- Agregar en navbar mega menu de layout.blade.php: links a novastore, tortas, servicepro

- Agregar en /studio, /food, /cat: botón 'Ver demo en vivo'

# 3. ESTADO TÉCNICO

| Repo | syntidev/synticorex — rama main |
| --- | --- |
| Local | C:\laragon\www\synticorex |
| Demo CAT | novastore — tenant_id=17 — http://novastore.synticorex.test:8000 |
| Demo FOOD | tortas — Pastelería Dulce Rosa — tenant_id pendiente confirmar |
| Demo STUDIO | servicepro — ServicePro Empresarial — tenant_id pendiente confirmar |
| WA activo | +58 424 324 4788 — 584243244788 — reemplazado en vistas activas |
| Formspree | https://formspree.io/f/mnjbvelo — activo |
| Vite | npm run dev debe estar corriendo en terminal separada (no VS Code) |
| MySQL | Laragon — si cae con error 2002, reiniciar servicio MySQL desde panel |

# 4. DECISIONES TOMADAS — NO REABRIR

- Blobs decorativos eliminados de marketing — no restaurar

- Dropdown categorías cat: absolute left-0 top-full anclado al botón hamburger

- image_url con Unsplash para demos — no subir imágenes físicas a storage

- Tenants IDs 13-16 eliminados definitivamente

- Long press panel flotante: debe quedar en 3000ms (aún pendiente aplicar)

# 5. REGLAS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

- NUNCA eliminar funcionalidad sin autorización explícita de Carlos

- Leer el archivo real subido antes de generar cualquier prompt

- Reportar estado antes de modificar — nunca asumir estructura

- Un fix = un prompt = un archivo = verificación grep antes de continuar

- Si el agente trunca el prompt: dividir en partes más pequeñas

Carlos Bolívar (Arquitecto) + Claude Sonnet 4.6  |  syntiweb.com  |  17 MAR 2026