SYNTIweb — Ecosistema de productos

SYNTIcat  +  SYNTIfood

Plan de Implementación Unificado

Precios actualizados · Llave en mano · 05 MAR 2026

Catálogo + Carrito + Mini Order  |  Menú digital + Pedido Rápido

Laravel 12  ·  Tailwind 4  ·  Preline  ·  JSON  ·  Multitenant

# Resumen Ejecutivo

Dos productos sobre el mismo motor multitenant. Diferente blueprint, diferente buyer, diferente precio. Cero duplicación de código. La arquitectura ya existe — este plan agrega los blueprints.

| 🛍️ SYNTIcat Catálogo visual + carrito + WhatsApp | 🍔 SYNTIfood Menú digital híbrido + pedido rápido |
| --- | --- |
| Para quién | Tiendas, retail, comercio con muchos productos | Restaurantes, areperas, food trucks, pastelerías |
| Compite con | Cattaly ($97/año sin carrito) | Levery, Nedify, carta física impresa |
| Gana por | Precio + carrito WhatsApp incluido | Lista larga + 1 foto/categoría + pedido→WA |
| Precio anual | $69/año | $69/año |
| Blueprint | `cat` | `food` |

## Principio rector

¿Esto ayuda a que el cliente mande el pedido más rápido? Si no, no lo agregas.

Cero complejidad. Sin pasarelas, impuestos, shipping ni inventario. El WhatsApp resuelve lo que el código no debe tocar.

# Precios Definitivos — Congelados

Actualizados 05 MAR 2026 tras análisis competitivo vs Cattaly ($97/año sin carrito) y Levery.

## 🛍️ SYNTIcat

|  | Básico | Semestral | Anual ⭐ |
| --- | --- | --- | --- |
| Precio | $9/mes | $39 | $69/año |
| Periodo | Mensual | Pago único DECOY | Pago único |
| Killer feature | Catálogo solo botón WA | Carrito básico | Carrito + Mini Order SC-XXXX |

Cattaly cobra $97/año y NO tiene carrito. SYNTIcat = $69/año CON carrito. Diferencia de $28 + feature extra.

$9×12=$108 vs $39 semestral vs $69 anual → el Decoy hace que $69 sea la decisión obvia.

| Feature | Básico $9/mes | Semestral $39 | Anual $69 ⭐ |
| --- | --- | --- | --- |
| Productos | 20 | 100 | Ilimitados |
| Imágenes por producto | 1 | 3 | 6 |
| Variantes | Solo simple | size + size_color | Todas + options |
| Carrito | ✗ Solo botón WA | ✅ Carrito básico | ✅ Carrito completo |
| Mini Order SC-XXXX | ✗ | ✗ | ✅ |
| Checkout WhatsApp | Botón directo | String básico | String estructurado |
| Dominio propio | ✗ | ✗ | ✅ |
| Custom CSS | ✗ | ✗ | ✅ |
| Temas disponibles | 1 (classic) | 3 | Todos (4) |

## 🍔 SYNTIfood

|  | Básico | Semestral | Anual ⭐ |
| --- | --- | --- | --- |
| Precio | $9/mes | $39 | $69/año |
| Periodo | Mensual | Pago único DECOY | Pago único |
| Killer feature | Menú simple sin pedido | Menú + categorías + BCV | Pedido Rápido → WhatsApp |

Levery y Nedify no tienen pedido integrado. El cliente visita, pero no puede pedir sin salir de la página. SYNTIfood cierra el ciclo completo.

| Feature | Básico $9/mes | Semestral $39 | Anual $69 ⭐ |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotos por categoría | 6 | 12 | 18 |
| Ítems en lista | 50 | 100 | 150 |
| Categorías visuales | ✗ | ✅ | ✅ |
| Tasa BCV automática | ✗ | ✅ | ✅ |
| Horarios de atención | ✗ | ✅ | ✅ |
| Extras / opciones | ✗ | ✅ | ✅ |
| Pedido Rápido → WhatsApp | ✗ | ✗ | ✅ |
| 2 WhatsApp (ventas+soporte) | ✗ | ✗ | ✅ |

# Arquitectura Compartida

Ambos productos heredan el motor de SYNTIstudio. No se crea código desde cero.

| Componente | SYNTIcat usa | SYNTIfood usa |
| --- | --- | --- |
| Tenant engine | ✅ Completo | ✅ Completo |
| Sistema de moneda REF/$ | ✅ Completo | ✅ Completo |
| Upload WebP 800px | ✅ Completo | ✅ Completo |
| Dashboard flotante | ✅ Completo | ✅ Completo |
| Analytics básico | ✅ Completo | ✅ Completo |
| Product card con foto+precio | ✅ Adaptar | ✅ Adaptar → foto de categoría |
| Carrito localStorage | ✅ Nuevo en Cat | ✗ No aplica |
| Mini Order SC-XXXX | ✅ Nuevo en Cat | ✗ No aplica |
| Lista híbrida texto+precio | ✗ No aplica | ✅ Nuevo en Food |
| Pedido Rápido acumulador | ✗ No aplica | ✅ Nuevo en Food |
| WhatsApp URL builder | ✅ Nuevo en Cat | ✅ Nuevo en Food |

## Estructura JSON de producto SYNTIcat

{ "id": "p001", "title": "", "description": "", "price": 0,

"currency": "USD", "badges": ["new"|"hot"|"promo"],

"images": [],  "active": true,

"variants": { "type": "none|size|size_color|options",

"sizes": [], "colors": [], "options": [] } }

## Estructura JSON menú SYNTIfood

{ "categoria": "Pescados", "foto": "pescados.webp",

"items": [

{ "nombre": "Al ajillo", "precio": 8.00, "activo": true },

{ "nombre": "A la primavera", "precio": 9.00, "activo": true }

] }

🛍️ SYNTIcat — Plan de Implementación

8 fases · 80 tareas · Mismo orden que el plan anterior pero con precios corregidos y carrito por plan.

FASE 0

Prerequisitos

Verificar infraestructura existente antes de tocar código.

| # | Tarea | Entregable | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Auditar tenant engine: campos id, slug, domain, plan, active confirmados | Checklist | Ya creado |
| 0.2 | Confirmar rutas multidominio: {slug}.syntiweb.com funciona | Test browser | Infra lista |
| 0.3 | Verificar carpetas tenants/ en storage | ls -la |  |
| 0.4 | Confirmar versiones: Laravel 12, Tailwind 4, Preline instalados | php artisan --version |  |
| 0.5 | Revisar middleware tenant inyecta contexto en Request | dd(tenant()) | Base para todo |

FASE 1

Catalog Engine

Motor de catálogo por tenant en JSON. Sin DB para productos.

| # | Tarea | Entregable | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Crear estructura: tenants/{slug}/products/ + catalog.json vacío | Carpetas + JSON | Storage facade |
| 1.2 | CatalogService: getAll(), getById(), create(), update(), delete() | CatalogService.php | Sin Eloquent |
| 1.3 | ProductAction: Create, Update, Delete — validando límite de plan | 3 Action classes | 20/100/ilimitado |
| 1.4 | Validación límite por plan en ProductAction::create() | Middleware/Action | Básico=20, Sem=100 |
| 1.5 | ProductController CRUD: index, store, update, destroy | ProductController.php | Solo admin auth |
| 1.6 | Formulario admin: título, precio, badges, tipo variante | product-form.blade.php | Preline UI |
| 1.7 | Switch variantes Alpine.js: size/size_color en Semestral, options en Anual | Alpine.js toggle | Validar por plan |
| 1.8 | Upload imágenes con validación por plan (1/3/6 máx) | ImageUploadService.php | WebP automático |
| 1.9 | Generar catalog.json al guardar/eliminar producto | CatalogService::rebuild() | Frontend rápido |
| 1.10 | Ruta pública GET /api/catalog — devuelve catalog.json del tenant | CatalogController.php | Sin auth, público |

FASE 2

Storefront — Pantallas Públicas

Las pantallas que ve el cliente final del tenant.

| # | Tarea | Entregable | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Layout base storefront: header logo + ícono carrito, footer branding | layout-store.blade.php | Tema por tenant |
| 2.2 | Pantalla 1 — Catálogo: grid product cards con foto, precio, badges | catalog.blade.php | Lee catalog.json |
| 2.3 | Product Card: foto, nombre, precio, badge, botón Quick Add | product-card.blade.php | Quick Add directo |
| 2.4 | Pantalla 2 — Vista Producto: foto grande, descripción, variantes, agregar | product-detail.blade.php | Chips size/color |
| 2.5 | Pantalla 3 — Cart Drawer lateral: items, qty, total, continuar | cart-drawer.blade.php | localStorage + Alpine |
| 2.6 | cart.js: addItem, removeItem, updateQty, calcTotal en localStorage | cart.js | Sin backend |
| 2.7 | Pantalla 4 — Checkout corto: solo nombre y dirección | checkout.blade.php | Solo plan Sem/Anual |
| 2.8 | Pantalla 5 — Confirmación: SC-XXXX + botón Abrir WhatsApp | confirmation.blade.php | Solo plan Anual |
| 2.9 | Plan Básico: sin carrito → botón WA directo desde product card | whatsapp-direct.blade.php | Flujo simplificado |
| 2.10 | 4 temas: classic, food, fashion, minimal como clases CSS en body | themes/*.css | Tenant elige tema |

FASE 3

Mini Order Engine

Solo plan Anual. Genera ID rastreable y persiste pedido.

| # | Tarea | Entregable | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | OrderService::generate(tenant, customer, items) → SC-XXXX | OrderService.php | Solo plan Anual |
| 3.2 | ID: SC- + 6 chars alfanuméricos mayúsculas, verificar unicidad en tenant | generateId() | Ej: SC-3F9A21 |
| 3.3 | Guardar pedido: tenants/{slug}/orders/2026/03/SC-XXXX.json | OrderService::save() | Crear dirs si no existen |
| 3.4 | JSON pedido: id, tenant, date, customer{name,address}, items[], total, channel | order schema | Congelado |
| 3.5 | POST /checkout: recibe {name, address, cart} → Mini Order → {id, whatsapp_url} | CheckoutController.php | Único POST del flujo |
| 3.6 | WhatsappMessageBuilder: string legible con ID, items, total | WhatsappMessageBuilder.php | Formato estándar |
| 3.7 | URL: https://wa.me/{numero}?text={encoded} — número config por tenant | whatsapp_url() | urlencode |
| 3.8 | Plan Semestral: carrito básico → WA sin Mini Order (sin SC-XXXX) | CartWhatsapp.php | String sin ID |
| 3.9 | Vista pedidos admin: lista JSONs de orders/ por tenant | OrdersController.php | Sin DB, lee JSONs |
| 3.10 | Detalle pedido admin: ver SC-XXXX completo | order-detail.blade.php |  |

FASE 4

Panel Admin SYNTIcat

Dashboard del dueño de la tienda.

| # | Tarea | Entregable | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Layout admin: sidebar Dashboard, Productos, Pedidos, Config, Temas | layout-admin.blade.php | Auth middleware |
| 4.2 | Dashboard: widgets total productos, pedidos hoy, pedidos del mes | dashboard.blade.php | Lee JSONs |
| 4.3 | Editor Productos: tabla CRUD completa | products/index.blade.php |  |
| 4.4 | Config tienda: nombre, WhatsApp, moneda, estado activo | settings.blade.php | JSON por tenant |
| 4.5 | Selector Temas: preview 4 temas, guardar selección | themes/selector.blade.php |  |
| 4.6 | Personalización base todos los planes: color primario, logo, banner | customization.blade.php | CSS variable |
| 4.7 | Custom CSS solo plan Anual: textarea → tenant/custom.css | custom-css.blade.php | Validar plan |
| 4.8 | Badge plan + barra de uso: '48/100 productos usados' | plan-usage.blade.php | CTA upgrade al 80% |

FASE 5

Wizard Onboarding SYNTIcat

Flujo de activación en menos de 10 minutos.

| # | Tarea | Entregable | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Ruta /setup solo para tenants cat nuevos sin config completa | SetupMiddleware.php |  |
| 5.2 | Paso 1 — Bienvenida: 3 bullets del valor, botón Comenzar | setup/step1.blade.php |  |
| 5.3 | Paso 2 — Nombre y tipo de negocio (ropa/accesorios/general/servicios) | setup/step2.blade.php | Define tema sugerido |
| 5.4 | Paso 3 — Número WhatsApp internacional + test con link de prueba | setup/step3.blade.php | Crítico |
| 5.5 | Paso 4 — Elige tema: preview 4 opciones | setup/step4.blade.php |  |
| 5.6 | Paso 5 — Primer producto: form simplificado ahora mismo | setup/step5.blade.php | Reducir fricción |
| 5.7 | Paso 6 — Tu tienda lista: URL pública + botón Compartir WA | setup/step6.blade.php | Momento WOW |
| 5.8 | Guardar setup_completed = true en tenant config | TenantSetupService.php |  |
| 5.9 | TenantBootstrap: crear catalog.json vacío + carpeta orders/ | TenantBootstrap.php | Al completar wizard |

🍔 SYNTIfood — Plan de Implementación

6 fases · 50 tareas · Mismo motor que SYNTIcat. Diferente blueprint, diferente UX de menú.

FASE F0

Prerequisitos Food

Los mismos de SYNTIcat. Si Cat ya está en Fase 0 lista, Food hereda.

| # | Tarea | Entregable | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| F0.1 | Confirmar que tenant engine soporta campo blueprint = 'food' | DB check | Agregar si no existe |
| F0.2 | Confirmar sistema de moneda REF/$ funciona en blueprint food | Test tenant food | Ya implementado |
| F0.3 | Preparar carpeta tenants/{slug}/menu/ para JSONs de categorías | mkdir | Estructura nueva |

FASE F1

Menu Engine

Catálogo de menú por categorías en JSON. 1 foto por categoría.

| # | Tarea | Entregable | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | MenuService: getCategories(), getItems(), create(), update(), delete() | MenuService.php | Sin Eloquent |
| F1.2 | Estructura JSON categoría: id, nombre, foto, items[], activo | category.schema.json | Congelado |
| F1.3 | Estructura JSON ítem: id, nombre, precio, activo (sin foto individual) | item.schema.json | Clave del diferenciador |
| F1.4 | CRUD admin categorías: crear/editar/eliminar categoría | CategoriesController.php |  |
| F1.5 | CRUD admin ítems: crear/editar/eliminar ítem dentro de categoría | ItemsController.php |  |
| F1.6 | Validación límites por plan: 50/100/150 ítems totales | PlanLimitService.php |  |
| F1.7 | Validación fotos por plan: 6/12/18 fotos de categoría | ImageLimitService.php |  |
| F1.8 | Upload foto de categoría → WebP automático (reutilizar servicio existente) | ImageUploadService.php | Ya existe |
| F1.9 | Generar menu.json consolidado al guardar cambios | MenuService::rebuild() | Frontend rápido |
| F1.10 | Ruta pública GET /api/menu — devuelve menu.json del tenant | MenuController.php | Sin auth |

FASE F2

Storefront Food — Estructura Híbrida

La pantalla que ve el comensal. El diferenciador real.

| # | Tarea | Entregable | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| F2.1 | Layout base food: header logo + badge 'abierto/cerrado' + ícono pedido | layout-food.blade.php | Tema food por defecto |
| F2.2 | Pantalla principal: lista de categorías con foto grande y nombre | menu.blade.php | Cards de categoría |
| F2.3 | Componente CategoryCard: foto, nombre, contador de ítems, expand/collapse | category-card.blade.php | Click expande la lista |
| F2.4 | Componente ItemRow: nombre ítem + [+] acumulador + precio con conversión | item-row.blade.php | CORAZÓN del producto |
| F2.5 | Estructura híbrida dentro de CategoryCard expandida: | hybrid-list.blade.php | Ver spec abajo |
| F2.6 | Vista escritorio: foto izquierda + lista 2 columnas derecha (texto ¦ precio) | hybrid-desktop.blade.php | Responsivo |
| F2.7 | Vista móvil: foto arriba + lista 1 columna (texto + precio en fila) | hybrid-mobile.blade.php | 375px prioritario |
| F2.8 | Tasa BCV visible en header (plan Semestral y Anual) | bcv-rate.blade.php | Cron ya existe |
| F2.9 | Horarios de atención: badge Abierto/Cerrado automático (plan Semestral+) | hours-badge.blade.php | Lógica existente |
| F2.10 | Barra de pedido flotante: 'Ver pedido (3 ítems) →' fija al fondo | order-bar.blade.php | Solo plan Anual |

Spec visual — estructura híbrida (congelada)

┌─────────────────────────────────────────┐

│  🐟 PESCADOS           [foto categoría] │

├───────────────────────────┬─────────────┤

│  Al ajillo           [+]  │   $8.00    │

│  A la primavera      [+]  │   $9.00    │

│  Frito               [+]  │   $7.00    │

│  Asado               [+]  │  $10.00    │

└───────────────────────────┴─────────────┘

[ Ver pedido (3 ítems) → ]

FASE F3

Pedido Rápido → WhatsApp

No es carrito. Es acumulador de ítems con envío a WhatsApp.

| # | Tarea | Entregable | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| F3.1 | OrderAccumulator.js: addItem(), removeItem(), getTotal() en localStorage | order-accumulator.js | Sin backend |
| F3.2 | Al tocar [+]: ítem se suma al acumulador con qty y precio | Alpine.js reactive | Feedback visual |
| F3.3 | Barra flotante reactiva: muestra count de ítems y total aproximado | order-bar.blade.php | Solo plan Anual |
| F3.4 | Pantalla resumen pedido: lista de ítems acumulados, subtotal, nota opcional | order-summary.blade.php | Antes de enviar |
| F3.5 | WhatsApp string food: formato legible sin ID, sin dirección | FoodMessageBuilder.php | Diferente de Cat |
| F3.6 | Formato mensaje: 'Hola! Mi pedido: •Ítem x1 $8 •Ítem x2 $18 Total: $26' | FoodMessageBuilder.php | Simple y claro |
| F3.7 | URL wa.me con texto encoded + número del tenant | whatsapp_url() | Reutilizar de Cat |
| F3.8 | Pantalla post-envío: '¡Pedido enviado! El negocio te confirmará pronto' | order-sent.blade.php | Sin SC-XXXX en Food |
| F3.9 | Plan Básico: sin acumulador → solo lista visual, botón WA general | basic-menu.blade.php | Sin interacción |
| F3.10 | Plan Semestral: acumulador SÍ, mensaje básico, sin barra flotante | semi-order.blade.php | Diferencia con Anual |

FASE F4

Panel Admin SYNTIfood

Dashboard del restaurante.

| # | Tarea | Entregable | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| F4.1 | Layout admin food: sidebar Menú, Categorías, Ítems, Config, Horarios | layout-admin-food.blade.php |  |
| F4.2 | Dashboard: total categorías, total ítems, visitas hoy | dashboard-food.blade.php |  |
| F4.3 | Gestión categorías: crear, editar, reordenar drag&drop, activar/desactivar | categories/index.blade.php |  |
| F4.4 | Gestión ítems dentro de categoría: lista editable inline | items/index.blade.php |  |
| F4.5 | Toggle ítem activo/inactivo desde dashboard (agotado/disponible) | item-toggle.blade.php | Uso diario frecuente |
| F4.6 | Config negocio: nombre, WA, moneda, horarios, estado abierto/cerrado | settings-food.blade.php |  |
| F4.7 | Badge uso de plan: '87/100 ítems usados' | plan-usage.blade.php | CTA upgrade al 80% |

FASE F5

Wizard Onboarding SYNTIfood

Flujo de activación en menos de 8 minutos.

| # | Tarea | Entregable | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| F5.1 | Paso 1 — Bienvenida food: '¿Cansado de imprimir cartas?' Copy específico | setup-food/step1.blade.php |  |
| F5.2 | Paso 2 — Tipo de negocio: restaurante/arepera/postres/domicilio/otro | setup-food/step2.blade.php |  |
| F5.3 | Paso 3 — Número WhatsApp + test link | setup-food/step3.blade.php | Reutilizar de Cat |
| F5.4 | Paso 4 — Primera categoría + primeros 3 ítems ahora mismo | setup-food/step4.blade.php | Fricción mínima |
| F5.5 | Paso 5 — Tu menú listo: URL pública + QR + botón Compartir WA | setup-food/step5.blade.php | Momento WOW |
| F5.6 | TenantBootstrap food: crear menu.json vacío + carpeta fotos/ | TenantBootstrapFood.php |  |
| F5.7 | Labels renombrados: producto→plato, variants→tamaños, options→extras | lang/food.php | Archivo traducciones |

FASE F6

QA y Lanzamiento Food

Checklist antes de abrir al público.

| # | Tarea | Entregable | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| F6.1 | Test flujo completo: setup → categoría → ítem → acumulador → WhatsApp | Test manual | Flujo crítico |
| F6.2 | Test en móvil 375px: estructura híbrida legible, [+] fácil de tocar | Chrome DevTools | 80% tráfico móvil |
| F6.3 | Test con lista larga: 150 ítems en 10 categorías, carga < 3 segundos | Network throttle 3G | Venezuela context |
| F6.4 | Test BCV: tasa se actualiza correctamente en header | Test manual |  |
| F6.5 | Test mensaje WhatsApp: acentos, símbolos, encoding correcto | Test real WA |  |
| F6.6 | Test límites de plan: ítem 101 en plan Semestral bloqueado | Test manual |  |
| F6.7 | Test multidominio: tenant cat y tenant food aislados, no se mezclan | Test manual |  |
| F6.8 | Deploy y smoke test en producción | Servidor real |  |

# Resumen de Fases — Los Dos Productos

| Fase | Producto | Objetivo | Tareas clave |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SYNTIcat | Prerequisitos e infraestructura | Auditoría tenant, estructura carpetas |
| 1 | SYNTIcat | Catalog Engine JSON | CatalogService, CRUD, límites por plan |
| 2 | SYNTIcat | Storefront 10 pantallas | Product card, cart drawer, checkout |
| 3 | SYNTIcat | Mini Order SC-XXXX | OrderService, CheckoutController, WA URL |
| 4 | SYNTIcat | Panel Admin | Dashboard, productos, pedidos, temas |
| 5 | SYNTIcat | Wizard Onboarding | 6 pasos, TenantBootstrap, momento WOW |
| F0 | SYNTIfood | Prerequisitos Food | Blueprint food, carpeta menu/ |
| F1 | SYNTIfood | Menu Engine JSON | MenuService, categorías, ítems, límites |
| F2 | SYNTIfood | Storefront Híbrido | CategoryCard, ItemRow, vista hybrid |
| F3 | SYNTIfood | Pedido Rápido → WA | OrderAccumulator, FoodMessageBuilder |
| F4 | SYNTIfood | Panel Admin Food | Categorías, ítems, toggle activo |
| F5 | SYNTIfood | Wizard Onboarding Food | 5 pasos, labels renombrados |
| F6 | SYNTIfood | QA y Lanzamiento | Tests completos, deploy producción |

SYNTIcat $9/mes · $39 · $69/año ¦ SYNTIfood $9/mes · $39 · $69/año Mismo motor · Mismo precio · Diferente buyer · Cero código duplicado

SYNTIweb — Enseña, conecta, vende.