SYNTIweb — Cierre de Sesion

15 MAR 2026  |  Branch: main  |  Sesion: 24 horas continuas

# Estado de Productos

| Módulo | Estado |
| --- | --- |
| SYNTIstudio | 100% done — S7.1 |
| SYNTIfood | 100% done — F5.1 |
| SYNTIcat | 100% done — C5.2 |

# Admin Panel — D.7 a D.25 Completados

| Módulo | Estado |
| --- | --- |
| D.7 Cola de pagos (InvoiceResource) | HECHO |
| D.8 Cron suspension automatica | HECHO |
| D.9 Fix charts Filament v5 | HECHO |
| D.10 Blog con generacion IA | HECHO — PROBADO EN VIVO |
| D.11 Tickets con respuesta IA asistida | HECHO |
| D.12 Gestor Media FileUpload real | HECHO |
| D.13 Editor Landing desde admin | HECHO |
| D.14 Fix precios dinamicos desde DB | HECHO |
| D.15 SMTP configurable desde panel | HECHO |
| D.16 Company Settings | HECHO |
| D.17 Notificaciones email automaticas | HECHO |
| D.18 KPIs reales + Charts conectados | HECHO |
| D.19 Health Monitor 10 checks | HECHO |
| D.20 Analytics Plataforma | HECHO |
| D.21 Export Excel 3 recursos | HECHO |
| D.22 Herramientas Admin | HECHO |
| D.23 Alertas automaticas anti-spam | HECHO |
| D.24 Reportes semanales con upsell | HECHO |
| D.25 Branding SYNTIweb dark sidebar | HECHO |
| CurrencyWidget USD/EUR BCV en vivo | HECHO |

# Primera Factura Real

SYNTI-2026-00001 · ServicePro Empresarial · $199.00 · En Revision

Canal: Zinli · Referencia: 9'873948759348759873 · 13 Mar 2026

Accion pendiente: Aprobar manualmente desde /admin/invoices al arrancar proxima sesion

# Commits de la Sesion

| Hash | Descripcion |
| --- | --- |
| c45d12e | D.12-D.24 — Admin panel completo 53 archivos 2509 inserciones |
| 385ff09 | fix: heroicons, MediaFile sin Spatie, PlanResource tipos Filament v5 |
| 4834ef0 | fix: sidebar CSS, widgets fallback, CurrencyWidget |
| 0d9d31e | fix: iconify admin-tools, settings forms, flowframe-trend |

# Proxima Sesion — Prioridades

## 1. Aprobar SYNTI-2026-00001

Ir a /admin/invoices → Aprobar → verificar email disparado → tenant.status = active

## 2. Fase E — Produccion Hostinger

| Tarea | Descripcion |
| --- | --- |
| E.1 | Servidor Hostinger — PHP 8.3 + Laravel 12 + MySQL |
| E.2 | DNS wildcard *.syntiweb.com + *.oficio.vip + *.aqui.menu + *.punto.vip |
| E.3 | Cron jobs: schedule:run cada minuto |
| E.4 | Variables entorno produccion (.env) |
| E.8 | Onboarding 5 clientes beta |

## 3. Pendientes menores

- CompanySettings/MailSettings: form render vacio (blade pattern Filament v5)

- old_SyntiHelpController.php: PSR-4 warning, renombrar a SyntiHelpController.php

- Arepera demo: poblar DB con contenido de prueba

- Configurar email_support en CompanySettings para activar alertas

- Lazy loading widgets para mejorar performance dashboard

# Decisiones Arquitectonicas Pendientes

| Decision | Estado |
| --- | --- |
| Soporte tiers por plan | PENDIENTE — definir antes de publicar landing |
| Precios definitivos Studio/Food/Cat | DIFERIDO al final |
| Programa Aliados comisiones | DEFINIDO: Standard 12/15/18%, Pro 15/18/22% |

# Stack Definitivo

Laravel 12 + Filament v5 + Preline 4.1.2 + Tailwind v4 + MySQL multi-tenant

Admin: Filament v5 + filament-copilot (eslam-reda-div) + claude-haiku-4-5-20251001

Iconos PHP Filament: heroicon-o-* (blade-heroicons)

Iconos HTML Blade: iconify-icon con tabler:nombre

Repo: syntidev/synticorex | Branch: main

Demo: arepera / tenant_id=7 / http://127.0.0.1:8000/arepera

Carlos Bolivar (Arquitecto) + Claude (Co-ejecutor) — 15 MAR 2026